## Slide 1
Presentación a :
Lima, 21 de marzo de 2018
PLAN DE NEGOCIOS 2018

## Slide 2: INDICE
Introducción
Aspectos Generales de la Infraestructura concesionada
Resumen ejecutivo. Principales Indicadores y/o metas alcanzadas al año 2017
Objetivos y Agenda de Trabajo para el 2018
Construcción del Segundo Tramo de la Concesión
Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2018
Conclusiones

## Slide 3: Introducción
Lima
Huacho
Huaura
Supe
Barranca
Pativilca
Ancón
Chancay
Huaral
Norvial S.A. es responsable de administrar, operar y dar mantenimiento a la infraestructura vial de la Carretera Ancón-Huacho-Pativilca.
Ubicación: Norte del departamento de Lima.
  Inicio: Ancón (km 44)
  Final: Pativilca (Km 204)
La carretera Panamericana Norte es la principal vía de comunicación entre Lima y el Norte del Perú. En el 2017 se registró un tránsito promedio diario de 24.97 mil vehículos que pasan por esta ruta.

## Slide 4: Introducción
2003 - 2027
En el año 2003 se firmó el Contrato de Concesión por un periodo de 25 años.
Retribución a MTC: 5.50%
Regulación a OSITRAN: 1.00%
Inicio del contrato

## Slide 5: Accionistas de Norvial
33%
67%
Actualmente, el accionariado está compuesto de la siguiente manera:
Introducción

## Slide 6
Estructura Organizacional
Empresas que brindan soporte externo:
Asesoría Legal: Estudio Rosselló.
Operador: Concar S.A.
Constructor: Consorcio Huacho Pativilca
Manperan
Introducción
Gerente General
(Rafael Haneda Hueda)
Jefe de Administración y Finanzas
(Santiago Abanto Aguilar)
Gerencia Técnica
(Augusto Gamarra Estrella)
Tesorería
Contabilidad
Seguridad
Medio Ambiente
Operador
(Externo)
Constructor
(Externo)
Asesoría Legal
(Externo)

## Slide 7
Estructura de la Operación
Introducción
/ Furgonetas
Notes: Colocar Furgonetas / Motocicletas

## Slide 8: INDICE
Introducción
Aspectos Generales de la Infraestructura concesionada
Resumen ejecutivo. Principales Indicadores y/o metas alcanzadas al año 2016
Objetivos y Agenda de Trabajo para el 2017
Construcción del Segundo Tramo de la Concesión
Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2017
Conclusiones

## Slide 9
Lima
Huacho
Huaura
Supe
Barranca
Pativilca
Ancón
Chancay
Huaral
Serpentín de Pasamayo (22 km)
Aspectos de la Infraestructura Concesionada
Variante de Pasamayo (30 km)
Notes: Foto de los sacos no va

## Slide 10
Lima
Huacho
Huaura
Supe
Pativilca
Ancón
Chancay
Barranca
Huaral
Tramo Huacho – Pativilca (56 km)
Ruinas de Caral
Aspectos de la Infraestructura concesionada
La Segunda Calzada se aperturó el 23 de enero de 2018 en una extensión de 52 km
Tramo Chancay Huacho (73 km)

## Slide 11: INDICE
Introducción
Aspectos Generales de la Infraestructura concesionada
Resumen ejecutivo. Principales Indicadores y/o metas alcanzadas al año 2017
Objetivos y Agenda de Trabajo para el 2018
Construcción del Segundo Tramo de la Concesión
Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2018
Conclusiones

## Slide 12: Resumen Ejecutivo
Emisión de Bonos - Financiamiento
Norvial viene llevando con éxito la emisión de Bonos y financiamiento de la construcción de la 2da Etapa de la vía.
La estructura de la emisión incluye la constitución de un Fideicomiso y el cumplimiento de una serie de formalidades de información y de manejo rígido de las cuentas.
Se requiere de estrecha coordinación técnico-administrativa y especial atención de los puntos de control del Contrato de Emisión.
Hechos Relevantes:

## Slide 13: Resumen Ejecutivo
Construcción Segunda Etapa
Con fecha 23 de enero 2018 Norvial puso en operación 52 km de un total de 57 km de calzada construida de las obras de la 2da etapa.
La construcción de la Segunda Etapa tiene un avance acumulado de 93.31%, asimismo, se han culminado todas las actividades no sujetas a restricción de liberación de predios e interferencias.
Se culminaron la construcción de los puentes sobre ríos: Huaura, Supe (2) y Pativilca.
Se culminaron la construcción de los Intercambios Viales: Huaura, Medio Mundo, San Nicolás y Barranca (Sin el Ramal N° 2 por falta de liberación de predios e interferencia).
Hechos Relevantes:
Notes: Actualizar C. Castillo

## Slide 14: Resumen Ejecutivo
Construcción Segunda Etapa
El tramo pendiente de construcción (PAD Centenario, San Martín y Perú) se encuentra entre los Km 148+080 al Km 153+185 por falta de liberación de predios y servicios públicos instalados, los cuales están a cargo del Concedente.
Adicionalmente se encuentra pendiente de ejecución el Ramal 2 del Intercambio Vial Barranca debido a falta de liberación de predios y conflictos sociales. El Concedente ha solicitado un cambio en el Expediente Técnico.
También se encuentran pendientes de construcción 2 puentes peatonales obligatorios ubicados en las progresivas Km 78+640 y Km 80+420.
Hechos Relevantes:
Notes: Actualizar C. Castillo

## Slide 15: Resumen Ejecutivo
Hechos Relevantes:
3. Firma de Adenda N° 5
Con fecha 29 de diciembre de 2017 se firmó la Adenda N° 5 al Contrato de Concesión, la cual permitió la recepción parcial de las Obras de la Segunda Etapa.
Notes: Actualizar área técnica

## Slide 16
4. Puesta en Servicio Segunda Calzada - Trabajos previos
Resumen Ejecutivo
Elementos de Seguridad Vial Temporales
Notes: Actualizar C. Castillo

## Slide 17
Resumen Ejecutivo
Coordinación con la PNP
Reparto de Volantes
4. Puesta en Servicio Segunda Calzada - Trabajos previos
Notes: Actualizar C. Castillo

## Slide 18
Resumen Ejecutivo
Apoyo PNP - Vehículos en espera
Apoyo PNP – vehículos abriendo paso
4. Puesta en Servicio Segunda Calzada - Trabajos previos
Notes: Actualizar C. Castillo

## Slide 19
Resumen Ejecutivo
4. Puesta en Servicio Segunda Calzada - Trabajos previos
Notes: Actualizar C. Castillo

## Slide 20: Resumen Ejecutivo
5. Construcción de la Segunda Calzada
Hechos Relevantes:
Notes: Actualizar fotos C. Castillo

## Slide 21: Resumen Ejecutivo
6 Construcción de Puentes Sobre Ríos
Puente Huaura
Hechos Relevantes:
Notes: Actualizar fotos C. Castillo

## Slide 22: Resumen Ejecutivo
Hechos Relevantes:
6. Construcción de Puentes Sobre Ríos
Puente Pativilca
Notes: Actualizar fotos C. Castillo

## Slide 23: Resumen Ejecutivo
Hechos Relevantes:
Puente Huaura
Puente Supe
Puente Pativilca
6. Construcción de Puentes sobre Ríos
Notes: Actualizar fotos C. Castillo

## Slide 24: Resumen Ejecutivo
7. Construcción de Intercambios Viales
Intercambio Vial Huaura
Hechos Relevantes:
Notes: Actualizar fotos C. Castillo

## Slide 25: Resumen Ejecutivo
7. Construcción de Intercambios Viales
Intercambio Vial San Nicolás
Hechos Relevantes:
Notes: Actualizar fotos C. Castillo

## Slide 26: Resumen Ejecutivo
7. Construcción de Intercambios Viales
Intercambio Vial Medio Mundo
Hechos Relevantes:
Notes: Actualizar fotos C. Castillo

## Slide 27: Resumen Ejecutivo
Hechos Relevantes:
8. Obras Complementarias Culminadas y en Ejecución
Notes: Actualizar área técnica

## Slide 28: Resumen Ejecutivo
Hechos Relevantes:
8. Otras Obras Complementarias
Semaforización KM 82+135 (Chancay)
Notes: Actualizar área técnica

## Slide 29: Resumen Ejecutivo
Obras Complementarias ejecutadas
Curva pronunciada km 69 Variante de Pasamayo
Barreras tipo New Jersey km 75 al km 95
Notes: Actualizar área técnica

## Slide 30: Resumen Ejecutivo
Obras Complementarias ejecutadas
Cerco Separador km 181 al km 182
Pontón El Carmen Km 202+234
Notes: Actualizar área técnica

## Slide 31: Resumen Ejecutivo
Hechos Relevantes:
9. Obras Complementarias por Ejecutar Primer Grupo
Notes: Actualizar área técnica

## Slide 32: Resumen Ejecutivo
Hechos Relevantes:
10. Obras Complementarias por Ejecutar Segundo Grupo
Notes: Actualizar área técnica

## Slide 33: Resumen Ejecutivo
Hechos Relevantes:
11. Obras Complementarias por Ejecutar Tercer Grupo
Notes: Actualizar área técnica

## Slide 34: Resumen Ejecutivo
Hechos Relevantes:
12. Otras Obras Complementarias por Ejecutar
Notes: Actualizar área técnica

## Slide 35: Resumen Ejecutivo
Hechos Relevantes:
13. Operación y Mantenimiento
Operación
Para cumplir con los requerimientos de la SUNAT:
Se eliminaron los tickets pre impresos (Manuales)
Se puso en operación la facturación electrónica
Mantenimiento periódico
Presupuesto anual: S/. 25,530,000 + IGV
Trabajos de tratamiento de fisuras, fresado, reposición de asfalto, sellos asfálticos, rehabilitación.
Durante los trabajos se controlan los parámetros de serviciabilidad para asegurar la competencia de la vía.

## Slide 36: a. Inversiones Ejecutadas al 2017
Evolución Histórica Anual de Inversiones Ejecutadas (soles) |  |  |  |  |  |  |  | 
Detalle | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Obra EPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,183,343 | 132,282,095 | 72,034,007 | 12,438,709
MP | 13,521,224 | 16,172,689 | 16,380,316 | 17,443,565 | 19,693,725 | 21,430,000 | 27,598,507 | 25,530,000
Activos Fijos | 59,664 | 716,719 | 237,747 | 3,098,340 | 1,282,402 | 2,870,062 | 2,026,114 | 3,932,649
Total | 13,580,889 | 16,889,408 | 16,618,064 | 20,541,904 | 100,159,469 | 156,582,158 | 101,658,627 | 41,901,358

## Slide 37
La tarifa vigente desde julio 2017 incluido IGV = S/ 7.50 por eje.
b. Aspectos Operativos - Operaciones
Estaciones de Peaje
Contamos con 3 estaciones de peaje que cuentan con sistemas de control eficientes y confiables.
Variante de Pasamayo
Paraíso, Huacho
Serpentín de Pasamayo

## Slide 38
Lima
Brindamos una adecuada capacitación y motivación al personal para ofrecer un trato amable a los usuarios.
Siempre estamos dispuestos a atender las sugerencias y/o quejas de los clientes para mejorar cada día nuestro servicio.
Estaciones de Peaje
Información sobre los servicios brindados
b. Aspectos Operativos - Operaciones
Sala de reclamos y/o sugerencias

## Slide 39
Estación de pesaje de Pasamayo (Norte y Sur)
Contamos con 2 estaciones de Pesaje.
En estas estaciones labora SUTRAN quien tiene a su cargo la imposición de sanciones a los vehículos que exceden el peso y las dimensiones permitidas.
b. Aspectos Operativos - Operaciones

## Slide 40
Data histórica de Accidentes
b. Aspectos Operativos - Operaciones
Cuadro: Evolución Histórica Anual de Accidentes al 2017 |  |  | 
Año | N° Total de accidentes | N° accidentes c/personas heridas | N° accidentes c/personas fallecidas
2003 | 199 | 111 | 27
2004 | 296 | 142 | 40
2005 | 365 | 160 | 35
2006 | 421 | 193 | 39
2007 | 480 | 229 | 39
2008 | 449 | 199 | 50
2009 | 398 | 182 | 38
2010 | 400 | 182 | 27
2011 | 364 | 156 | 26
2012 | 403 | 219 | 38
2013 | 365 | 188 | 25
2014 | 445 | 235 | 24
2015 | 539 | 314 | 45
2016 | 572 | 307 | 43
2017 | 567 | 317 | 36

## Slide 41
Equipos de comunicación de emergencia
Servicios Obligatorios
Los usuarios disponen de teléfonos de emergencia en poste ubicados cada 10 km además de una Central de Emergencia que atiende las 24 horas al día para proporcionar auxilio mecánico, atención médica y traslado en ambulancias equipadas. Asimismo, los usuarios también pueden comunicarse desde sus teléfonos particulares marcando los números telefónicos que figuran en los tickets de pago de peaje y en los paneles a lo largo de la Concesión.
b. Aspectos Operativos - Operaciones

## Slide 42
Grúas y auxilio mecánico
Contamos con 4 grúas para atender las emergencias de los vehículos ligeros o pesados en el menor tiempo posible.
Servicios ofrecidos
b. Aspectos Operativos - Operaciones

## Slide 43
Ambulancias con personal médico y tópicos
Servicios Obligatorios
b. Aspectos Operativos - Operaciones
Las ambulancias de Norvial están disponibles permanentemente para atender casos de emergencias en la ruta. Cada ambulancia está operada por un médico y un paramédico. Estas ambulancias están ubicadas en los Peajes de Serpentin y Paraíso.

## Slide 44
Patrullaje
Las furgonetas y motociclistas de Norvial S.A. contribuyen con el monitoreo, la seguridad y mantenimiento de la carretera, resolviendo rápidamente los problemas que se presentan a lo largo de la vía.
Servicios ofrecidos
b. Aspectos Operativos - Operaciones

## Slide 45
Tratamiento paisajista y cuidado del ambiente
Antes de la concesión muchos lugares eran punto de acopio de desmonte, sin embargo, gracias a un importante esfuerzo se han sembrado árboles, asumiendo Norvial el costo de su riego y cuidado.
Servicios ofrecidos
b. Aspectos Operativos - Operaciones

## Slide 46
Delimitación del Derecho de Vía
Para conservar la vía libre de invasiones, Norvial ha colocado hitos delimitando toda la franja de derecho de vía, además, disponemos de personal que la patrulla permanentemente para detectar inconvenientes.
Servicios ofrecidos
b. Aspectos Operativos - Operaciones

## Slide 47: Limpieza de carretera
Nuestro compromiso es ofrecer a los usuarios estrictos niveles de calidad y un buen servicio en toda la carretera concesionada.
Trabajos de desarenado con máquina
b. Aspectos Operativos - Mantenimiento

## Slide 48: Mantenimiento de calzada y bermas
Colocación de material reciclado en bermas
Colocación de MAC en carril derecho de la pista S - N
b. Aspectos Operativos - Mantenimiento
Notes: Actualizar C. Castillo

## Slide 49: Demarcación y Pintura Horizontal de pavimento y Mantenimiento de sardineles
b. Aspectos Operativos - Mantenimiento
Notes: Actualizar C. Castillo

## Slide 50: Mantenimiento de alcantarillas y sifones
Trabajos de Limpieza de sifones.
Tramo: Huacho - Pativilca
Trabajos de Limpieza de alcantarillas
Tramo: Huacho - Pativilca
b. Aspectos Operativos - Mantenimiento
Notes: Actualizar C. Castillo

## Slide 51: Protección de Taludes
En el tramo Serpentín de Pasamayo existen zonas en las cuales los taludes inferiores se erosionan por la acción del viento, por ello, con el fin de evitar la erosión del talud inferior Norvial, utiliza un sistema andenerías para protegerlos.
b. Aspectos Operativos - Mantenimiento
Notes: Actualizar C. Castillo

## Slide 52
b. Aspectos Operativos – Mantenimiento Periódico – Conformidad del Regulador
Notes: Actualizar C. Castillo

## Slide 53: Monitoreos Ambientales
Monitoreo de Calidad del Aire
Monitoreo de Calidad de Ruido
Monitoreo de Calidad de Suelo
Monitoreo de Calidad de Agua
b. Aspectos Operativos – Medio Ambiente
Notes: Actualizar J. Taype

## Slide 54: Riego y cuidado de áreas verdes – Ancón – Huacho - Pativilca
b. Aspectos Operativos – Medio Ambiente
Notes: Actualizar J. Taype

## Slide 55: Riego y cuidado de áreas verdes – Intercambios Viales Huaura - Barranca
b. Aspectos Operativos – Medio Ambiente
Notes: Actualizar J. Taype

## Slide 56
Campaña de capacitación y sensibilización ambiental
b. Aspectos Operativos – Medio Ambiente Sensibilización Ambiental
Notes: Actualizar J. Taype

## Slide 57
NORVIAL ha participado en la Feria Ambiental Ecológica de Ancón 2017, dicha actividad congregó a las principales instituciones educativas públicas de la zona, representantes de diversas empresas y público en general.
Participación en Feria Ambiental Ecológica
b. Aspectos Operativos – Medio Ambiente – Sensibilización - Servicios no contractuales
Notes: Actualizar J. Taipe

## Slide 58: Sensibilización y Difusión de Información Ambiental en caseta peajes
b. Aspectos Operativos – Medio Ambiente – Sensibilización - Servicios no contractuales
Notes: Actualizar J. Taipe

## Slide 59
Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos
Campaña de sensibilización ambiental a vendedores
b. Aspectos Operativos – Medio Ambiente Residuos y Limpieza
Zona de almacenamiento temporal de Residuos Peligrosos
Contenedores para la segregación de residuos solidos
Notes: Actualizar J. Taype

## Slide 60
Manejo Adecuado de los Residuos Líquidos
Implementación y limpieza de baños químicos en frentes de trabajo
Mantenimiento de pozos sépticos de las instalaciones
b. Aspectos Operativos – Medio Ambiente Residuos y Limpieza
Notes: Actualizar J. Taype

## Slide 61
Campaña de Limpieza Ambiental
NORVIAL continuará participando activamente en las campañas medio ambientales de limpieza. El 2017 se participó en la limpieza del Humedal de Santa Rosa en Chancay.
b. Aspectos Operativos – Medio Ambiente Residuos y Limpieza
Notes: Actualizar J. Taipe

## Slide 62
Campaña de Limpieza en Zona de Reserva Natural
Norvial en coordinación con la gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Huaura organizo una campaña de limpieza en las playas del puerto de Huacho, esta actividad se realizó con la finalidad de sensibilizar a los pobladores e incentivar al cuidado de las playas huachanas.
b. Aspectos Operativos – Medio Ambiente Residuos y Limpieza
Notes: Actualizar J. Taipe

## Slide 63
Campaña de Limpieza en Zona de Reserva Natural
Norvial en coordinación con el SERNANP de la Zona de Reserva de la Lomas de Ancón efectuó campañas de limpieza en el sector de Variante, con la finalidad de crear conciencia ambiental en nuestros usuarios y no permitir el almacenamiento de los residuos sólidos, donde las especies de flora y fauna de la zona reservada se ven afectados.
b. Aspectos Operativos – Medio Ambiente Residuos y Limpieza
Notes: Actualizar J. Taipe

## Slide 64
Capacitación Ambiental
b. Aspectos Operativos – Medio Ambiente
Municipalidad de Vegueta
Centro Poblado Villas de Ancón
Asociación Cerro Montero
Municipalidad de Chancay
Municipalidad de Supe
Centro Poblado La Villa
Notes: Actualizar J. Taype

## Slide 65
Campaña de sensibilización y difusión de información ambiental
b. Aspectos Operativos – Medio Ambiente
Notes: Actualizar J. Taype

## Slide 66
Norvial revisa permanentemente el inventario vial, la señalización, elementos de seguridad y otros elementos para cumplir con los niveles de servicio exigidos en el contrato de concesión.
b. Aspectos Operativos – Seguridad
Notes: Actualizar C. Castillo

## Slide 67
Instalación y mantenimiento de guardavías, barandas y mallas metálicas
Reparación mallas metálicas.
Tramo: Huacho - Pativilca
Mantenimiento de guardavías
Reparación y limpieza de baranda de puentes
Tramo: Huacho - Pativilca
b. Aspectos Operativos – Seguridad
Notes: Actualizar C. Castillo

## Slide 68
Instalación y mantenimiento de señales
Trabajos de limpieza de señales
Tramo: Serpentín
Trabajos de Renovación de Señalización Tramo: Medio Mundo - Pativilca
Trabajos de reparación de señales
Tramo: Rio Seco – Huacho
b. Aspectos Operativos – Seguridad
Notes: Actualizar C. Castillo

## Slide 69
b. Aspectos Operativos – Seguridad
Notes: Actualizar C. Castillo

## Slide 70: b) Servicios Adicionales – no contractuales que fueron brindados en la zona de influencia de la concesión en el 2017
Compromiso con la Sociedad – Educación Vial en Colegios
Nos preocupamos por la seguridad de la población aledaña a la Concesión, por ello, continuamente realizamos campañas para difundir una buena conducta en Educación Vial.
b. Aspectos Operativos – Seguridad - Servicios Adicionales – no contractuales
Notes: Actualizar J. Taipe

## Slide 71
Se efectuaron programas de educación Vial en colegios de nuestra zona de influencia, donde participaron más de 2,000 niños.
Compromiso con la Sociedad – Educación Vial a Colegios
b. Aspectos Operativos – Seguridad - Servicios Adicionales – no contractuales
Notes: Actualizar J. Taipe

## Slide 72
Compromiso con la Sociedad – Educación Vial a Pobladores
Centro Poblado Santísima Trinidad
Distrito Chancay
Centro Poblado Los Olivos
Distrito Supe
Centro Poblado Vegueta
Distrito Vegeta
Centro Poblado Señor de la Soledad Distrito Chancay
b. Aspectos Operativos – Seguridad - Servicios Adicionales – no contractuales
Notes: Actualizar J. Taipe

## Slide 73
Compromiso con la Sociedad – Educación Vial a Conductores
Conductores vehículos livianos– distrito de Chancay
Conductores vehículos pesados– distrito de Chancay
b. Aspectos Operativos – Seguridad - Servicios Adicionales – no contractuales
Notes: Actualizar J. Taipe

## Slide 74: Sensibilización y Difusión de Video Ambiental en buses de transporte
Se difundió un spot sensibilizador en todos los buses de la empresa de transporte Zbuss del tramo Huacho-Lima-Huacho, que permite concientizar a los usuarios sobre buenas prácticas ambientales.
b. Aspectos Operativos – Seguridad - Servicios Adicionales – no contractuales
Notes: Actualizar J. Taipe

## Slide 75
Capacitación de Educación Vial para Docentes
Programa de educación en seguridad vial para profesores del nivel primaria en la I.E. “Jose Lopez Durand” del distrito de Aucallama
b. Aspectos Operativos – Seguridad - Servicios Adicionales – no contractuales
Notes: Actualizar J. Taipe

## Slide 76
Compromiso con la Sociedad – Sensibilización a Conductores
Difusión de recomendaciones de seguridad vial y reglamento de transito – distrito de Vegueta
b. Aspectos Operativos – Seguridad - Servicios Adicionales – no contractuales
Notes: Actualizar J. Taipe

## Slide 77: Sensibilización en Educación Vial
Se efectuaron repartos de volantes en materia de sensibilización en Educación Vial en las casetas de peajes y capacitaciones a través de la difusión de videos de seguridad vial en empresa de transportes.
b. Aspectos Operativos – Seguridad - Servicios Adicionales – no contractuales
Notes: Actualizar J. Taipe

## Slide 78
Campaña de Sensibilización Ambiental a Vendedores Ambulantes
Taller de Educación Ambiental a Personal de Norvial
b. Aspectos Operativos – Seguridad - Servicios Adicionales – no contractuales
Notes: Actualizar J. Taipe

## Slide 79
Norvial el 2017 fomentó el espíritu navideño en niños de los Centros Poblados que se encuentran en nuestra zona de influencia, llevándoles sorpresas, polos y compartiendo un hermoso momento con una fiesta navideña.
Celebración Navideña
b. Aspectos Operativos – Actividad Social – no contractuales
Notes: Actualizar J. Taipe

## Slide 80: Atención de Donaciones
En el 2017 Norvial ha realizado donaciones de implementos de seguridad vial, tales como cilindros, conos, varas luminosas, a la Policía de Carreteras, donación de casa prefabricada a usuario afectado por la construcción de la 2da calzada, entre otros.
b. Aspectos Operativos – Actividad Social – no contractuales
Notes: Actualizar J. Taipe

## Slide 81
Cartas de Agradecimiento y Felicitación
b. Aspectos Operativos – Honor al Merito
Notes: Actualizar J. Taype

## Slide 82
Socios Comerciales
Consorcio responsable del mantenimiento periódico de toda la carretera.
Sociedad responsable de la Operación & Mantenimiento Rutinario de la carretera, bajo un Contrato O&M, con las mismas exigencias del Contrato de Concesión. Concar es una empresa con experiencia en operación de carreteras.
Operadores externos
c. Aspectos Económicos y Comerciales
Consorcio Constructor responsable de la construcción del tramo Huacho – Pativilca bajo un Contrato EPC.
Consorcio Huacho - Pativilca

## Slide 83
En el 2017 el tráfico de ejes creció en 3.16% en comparación con el año 2016.
Data histórica de tráfico y recaudación
c. Aspectos Económicos y Comerciales
Cuadro: Evolución Histórica Anual de tráfico e ingresos por peaje al 2017 |  |  |  | 
 | Vehículos |  | Ingresos | 
Año | Livianos | Pesados | Recaudación Livianos | Recaudación Pesados
2003 | 1,228,331 | 2,298,995 | 5,560,800 | 36,067,235
2004 | 1,267,944 | 2,404,228 | 6,973,692 | 46,206,481
2005 | 1,265,008 | 2,440,887 | 6,957,544 | 46,529,621
2006 | 1,327,430 | 2,613,651 | 7,499,980 | 51,753,559
2007 | 1,613,435 | 3,093,873 | 9,357,923 | 64,598,005
2008 | 1,662,315 | 3,006,843 | 9,641,427 | 64,270,467
2009 | 1,819,239 | 2,997,425 | 10,725,815 | 64,819,235
2010 | 2,123,600 | 3,220,435 | 12,741,600 | 71,747,580
2011 | 2,489,759 | 3,456,091 | 14,807,885 | 78,101,097
2012 | 2,867,288 | 3,647,008 | 17,337,014 | 83,814,389
2013 | 3,155,142 | 3,780,754 | 19,534,517 | 89,206,749
2014 | 3,376,910 | 3,831,981 | 21,755,893 | 94,066,468
2015 | 4,053,178 | 3,964,125 | 27,629,668 | 101,114,823
2016 | 4,672,383 | 4,138,874 | 33,834,729 | 114,891,293
2017 | 4,849,066 | 4,208,399 | 36,110,436 | 121,638,279

## Slide 84
Data histórica de reclamos
c. Aspectos Económicos y Comerciales
Cuadro : Evolución Histórica Anual de reclamos al 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Año | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
INADMISIBLES | 4 | 14 | 10 | 10 | 12 | 1 | 4 |  |  | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7
IMPROCEDENTES | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 |  | 1 | 1 | 13 | 6
FUNDADOS | 9 | 38 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 
INFUNDADOS | 9 | 95 | 8 | 3 |  |  |  |  | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 7 | 10
TOTAL N° RECLAMOS | 29 | 150 | 24 | 17 | 17 | 11 | 12 | 5 | 8 | 11 | 12 | 12 | 8 | 28 | 23

## Slide 85
d. Aspectos Administrativos y Financiero
Cuadro: Histórico anual del Estado de Ganancias y Pérdidas al 2017 |  |  |  |  |  |  | 
Indicador | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Ingresos | 35,129,377 | 45,078,683 | 44,837,713 | 49,402,690 | 56,760,018 | 62,192,008 | 63,538,618
Costos | 8,306,482 | 9,447,304 | 9,715,214 | 10,061,226 | 10,493,601 | 29,690,276 | 36,409,924
Gastos Operativos | 4,511,837 | 12,633,064 | 15,888,922 | 22,106,005 | 20,018,447 | 3,558,516 | 4,336,844
Utilidad Operativa | 22,311,058 | 22,998,316 | 19,233,577 | 17,235,459 | 26,247,969 | 28,943,215 | 22,791,850
Gastos Financieros | 5,603,349 | 4,671,425 | 8,341,876 | 3,601,148 | 1,950,090 | 13,056,802 | 2,801,202
UAII | 16,707,709 | 18,326,891 | 10,891,701 | 13,634,311 | 24,297,879 | 15,886,414 | 19,990,649
IR | 2,995,402 | 5,009,905 | 3,284,381 | 3,813,649 | 7,356,521 | 111,098 | 7,512,838
Utilidad Neta | 13,712,307 | 13,316,986 | 7,607,320 | 9,820,662 | 16,941,358 | 15,775,315 | 12,477,810

## Slide 86
d. Aspectos Administrativos y Financiero
Cuadro: Histórico anual del Estado de Ganancias y Pérdidas al 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 
Indicador | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Ingresos | 70,950,576 | 78,672,143 | 85,699,982 | 92,252,303 | 178,170,673 | 246,231,023 | 216,258,425 | 149,466,846
Costos | 35,952,543 | 36,752,525 | 39,922,550 | 38,999,570 | 123,133,955 | 182,927,077 | 143,856,229 | 73,745,203
Gastos Operativos | 3,323,781 | 2,889,446 | 3,285,202 | 3,431,742 | 3,726,860 | 5,136,612 | 5,581,490 | 5,065,622
Utilidad Operativa | 31,674,251 | 39,030,172 | 42,492,229 | 49,820,991 | 51,309,858 | 58,167,335 | 66,820,705 | 70,656,021
Gastos Financieros | 4,175,966 | 2,939,623 | 3,757,415 | 9,480,438 | 9,310,760 | 3,696,774 | 3,237,903 | 2,552,220
UAII | 27,498,285 | 36,090,549 | 38,734,814 | 40,340,553 | 41,999,098 | 54,470,560 | 63,582,803 | 68,103,801
IR | 6,612,862 | 8,310,207 | 11,578,499 | 10,244,561 | 10,908,903 | 13,611,099 | 16,262,847 | 18,678,136
Utilidad Neta | 20,885,424 | 27,780,342 | 27,156,315 | 30,095,992 | 31,090,195 | 40,859,461 | 47,319,956 | 49,425,665

## Slide 87
Cuadro: Pólizas de Seguro |  |  |  | 
Póliza | Tipo | Entidad Financiera | Importe Total (USD) | Vencimiento
Obras Civiles Terminadas - OCT | Contractual | Rimac Seguros y Reaseguros | 30,000,000 | Renovable anualmente hasta el vencimiento del CC
Responsabilidad Civil - RC | Contractual | Rimac Seguros y Reaseguros | 3,622,600 | Renovable anualmente hasta el vencimiento del CC
3D | Contractual | Rimac Seguros y Reaseguros | 100,000 | Renovable anualmente hasta el vencimiento del CC
Accidentes Personales a usuarios | Contractual | Rimac Seguros y Reaseguros | 2,000 | Renovable anualmente hasta el vencimiento del CC
Multiriesgo | Contractual | Rimac Seguros y Reaseguros | 1,367,477 | Renovable anualmente hasta el vencimiento del CC
SCTR Salud | Contractual | Rimac Seguros y Reaseguros | Conforme Decreto Supremo 00398 | Renovable anualmente hasta el vencimiento del CC
CAR | Contractual | Rimac Seguros y Reaseguros | 106,562,320 | Renovable anualmente hasta el vencimiento del CC
SCTR Pensión | Contractual | MAPFRE | Adecuado a ley 29946 | Renovable anualmente hasta el vencimiento del CC
d. Aspectos Administrativos y Financiero

## Slide 88
Cuadro: Cartas Fianzas |  |  |  | 
Carta Fianza | Tipo | Entidad Financiera | Improte (USD) | Vencimiento
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento | Contractual | Banco Internacional del Perú | 8,000,000.00 | Al terminar la Concesión
d. Aspectos Administrativos y Financiero

## Slide 89
e. Lecciones Aprendidas
Norvial, desarrolla cada año un mejor nivel de relación contractual con el Concedente MTC y el Regulador OSITRAN.
Adicionalmente también cada año la relación con las autoridades locales del ámbito de la carretera – Red Vial N° 5 mejora a pesar de la problemática inherente de ejecutar las obras complementarias de seguridad vial en plazos que deberían ser reducidos.
El año 2017 Norvial a interactuado con diferentes representantes de las regiones y centros poblados de la carretera, esta relación nos compromete a desarrollar un nivel de servicio muy exigente, mas allá de nuestras obligaciones contractuales respecto a la ejecución de Obras Complementarias y obligatorias. Norvial ratifica el compromiso firme de contribuir a la seguridad vial de la carretera así como el compromiso de operar y mantener la concesión dentro de los más altos estándares de calidad en el servicio.
Un año mas Norvial mejora las relaciones comunitarias con los centros poblados, colegios, municipalidades, policía nacional entre otros.
Notes: Actualizar A. Gamarra

## Slide 90
e. Lecciones Aprendidas
El 2 de enero 2018 Norvial, atendió el accidente del Serpentin de Pasamayo, el de mayor envergadura ocurrido desde el inicio de la concesión.
Norvial lamenta profundamente este incidente y se solidariza con los deudos del accidente.
Es necesario mencionar que la estadística de accidentes acumulado desde el inicio de la concesión no identifica el Serpentin de Pasamayo como un punto negro o crítico.
Dentro del estudio de accidentes de tránsito elaborado por la DGTT (Dirección General de Transporte Terrestre) del MTC como autoridad competente figuran 71 TCA (Tramos de Concentración de Accidentes) en los que no está considerado el Serpentin de Pasamayo.
A la fecha Norvial viene desarrollando la solicitud del Concedente para el SP y VP.
En el tiempo que tome desarrollar la solución definitiva, de manera inmediata Norvial a propuesto el plan “Pasamayo Manejo Seguro” el mismo que contiene una serie de medidas para reducir la accidentabilidad en la zona.
Este Plan se viene desarrollando en forma integral con el apoyo de autoridades competentes, tales como SUTRAN, PNP, CNSV, OSITRAN, MTC, DGTT, NORVIAL, PNP carreteras) nuestra última reunión de coordinación se llevo a cabo el jueves 15 de marzo de 2018 en el MTC.
Notes: Actualizar A. Gamarra

## Slide 91: INDICE
Introducción
Aspectos Generales de la Infraestructura concesionada
Resumen ejecutivo. Principales Indicadores y/o metas alcanzadas al año 2017
Objetivos y Agenda de Trabajo para el 2018
Construcción del Segundo Tramo de la Concesión
Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2018
Conclusiones

## Slide 92
a. Programación de Inversiones
Principales inversiones a ejecutarse en el año 2018
Inversiones Año 2018 |  | 
Detalle | Monto | %
Obra EPC | 20,298.95 | 38.34%
Intangibles (MP) | 28,781.51 | 54.36%
Capex Recurrente | 3,864.75 | 7.30%
Total | 52,945.21 | 100.00%
(Expresado en miles de soles) |  | 

## Slide 93
Programación de Inversiones
Estimación de inversiones por ejecutar para los años 2017 al 2020
a. Programación de Inversiones
Estimación Inversiones |  |  |  |  | 
Descripción | Detalle | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Inversiones Adicionales | Obras Civiles | 20,299 | 0 | 0 | 0
 | Equipamiento | 3,865 | 3,477 | 3,482 | 3,617
Total |  | 24,164 | 3,477 | 3,482 | 3,617

## Slide 94
Operación
En base al Plan de Conservación se aplicarán las estrategias de conservación de los bienes para las unidades de peaje y pesaje, asimismo, se realizará un monitoreo permanente que garantice el correcto funcionamiento de los equipos.
Podemos destacar:
Implementación de seis 2 vías de cobro adicionales a las existentes en la unidad de peaje Paraiso y la remodelación de 4 vías de cobro en la unidad de peaje Variante.
    Servicios Obligatorios
    Central de Atención de Emergencias - CAE
    Atención inmediata de las llamadas de emergencias en la CAE.
    Mantenimiento de los equipos de comunicación y sistema de registro
    Auxilio Mecánico y Remolque de Vehículos con Grúa
    Atención de los vehículos accidentados y traslado a un lugar seguro o taller cercano
    Sistema de Comunicación en Tiempo Real – Postes SOS
    Registrar y atender todas las llamadas de los centros de comunicación.
b. Aspectos Operativos - Operaciones

## Slide 95
Mantenimiento Periódico
El permanente mantenimiento de la carretera nos permitirá conservar y mantener los parámetros de condición y serviciabilidad exigibles en el contrato de concesión.
El Plan Referencial para el 2018 son las siguientes actividades:
b. Aspectos Operativos - Mantenimiento
Notes: Actualizar W. Del Aguila

## Slide 96
Mantenimiento Rutinario
Se realizaran todas las actividades de MR necesarias para garantizar la operación de la concesión de acuerdo a lo dispuesto en el Contrato de Concesión.
Podemos mencionar:
Mantenimiento de barandas y reparación de veredas en puentes de la concesión.
    Mantenimiento de señalización vertical (paneles, estructuras, bases) y elementos de encarrilamiento (guardavías y delineadores) por cumplimiento de vida útil. Parchados, tratamiento de fisuras, bacheos y sellado.
    Control de arenamientos.
    Protección de taludes y control de la erosión de los mismos en el Serpentin de Pasamayo.
b. Aspectos Operativos - Mantenimiento
Notes: Actualizar C. Castillo

## Slide 97
Medio Ambiente
Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de acuerdo a lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el contrato de Concesión en las actividades de mantenimiento de la carretera.
Continuaremos con las Capacitaciones ambientales en los centros poblados de la zona de influencia directa a la carretera Ancón – Huacho – Pativilca.
Seguiremos participando en eventos ambientales como ferias ambientales, campañas de limpieza, entre otros, estas campañas permiten difundir material educativo ambiental a los usuarios.
Contribuiremos y participaremos de manera activa en campañas de limpieza en la Zona Reservada de las Lomas de Ancón.
Participaremos de manera frecuente en campañas de limpieza en el Humedal Santa Rosa de Chancay.
Participación en campaña de limpieza de playas.
Transmisión continua de spot sensibilizador de Educación Ambiental en buses de transporte público.
Campañas ambientales para difundir y preservar zonas reservadas, patrimonio cultural y zonas arqueológicas a través de boletines ambientales distribuidos en las casetas de los peajes.
b. Aspectos Operativos – Medio Ambiente
Notes: Actualizar J. Taipe

## Slide 98
Seguridad
Mantenimiento y renovación gradual de guardavías.
Mantenimiento y renovación gradual de señales informativas, preventivas y reglamentarias que han cumplido su ciclo de vida e implementación de nuevas señales donde se requiera.
Protección de Taludes en el Serpentín de Pasamayo, dado que la acción de los agentes climáticos origina erosión en los taludes inferiores.
Reemplazo de delineadores del Serpentín de Pasamayo, Variante y Chancay-Huacho.
Estudio y construcción de zonas de volteo en coordinación con el Concedente.
Actividades para mitigar el riesgo de accidente por la neblina.
b. Aspectos Operativos – Seguridad
Notes: Actualizar C. Castillo

## Slide 99
Seguridad - Plan de Acción “Pasamayo Manejo Seguro”
Se propone que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emita una resolución para reglamentar el uso obligatorio de las luces de emergencia intermitentes en la Variante de Pasamayo (el incumplimiento podría tipificarse como infracción grave) lo cual contribuirá de manera significativa para que en las zonas de neblina se pueda advertir oportunamente la presencia de vehículos y de esta forma reducir la ocurrencia de accidentes.
Se propone implementar puntos de control técnicos para los vehículos pesados, a cargo de las entidades competentes, en los cuales se verifiquen las revisiones técnicas, se realice un control de fatiga de los conductores, se realice una revisión de itinerarios, se verifique el empleo de GPS, entre otras medidas de control.
Se propone la colocación de avisos motivacionales a lo largo del Serpentín de Pasamayo que fomenten el cumplimiento de las normas de tránsito por parte de los conductores.
Implementar un control de velocidades permanente, a cargo de la entidad competente, realizando operativos en forma continua de forma tal que los conductores tomen conciencia que hay un control permanente lo cual contribuya a que no excedan los límites de velocidad establecidos.
b. Aspectos Operativos – Seguridad
Notes: Actualizar C. Castillo

## Slide 100
Seguridad - Plan de Acción “Pasamayo Manejo Seguro”
Con base en la información que se obtenga en la base de datos de las Unidades de Peaje, se propone identificar a las principales empresas de transporte de pasajeros que circulan por ésta. En tal sentido, en forma conjunta con las entidades competentes, se propone realizar campañas de sensibilización y educación vial con la participación de los conductores de estas empresas con el objetivo que estas personas tomen conciencia del cumplimiento a las normas de tránsito y paso a paso se contribuya al desarrollo de una cultura de Seguridad Vial.
b. Aspectos Operativos – Seguridad
Notes: Actualizar C. Castillo

## Slide 101
Seguridad
b. Aspectos Operativos – Seguridad
Notes: Actualizar C. Castillo

## Slide 102
Responsabilidad Social:
Continuaremos con la realización de charlas y campañas de Educación Vial en centros educativos y en centros poblados en coordinación con el Consejo Nacional de Seguridad Vial del MTC.
Continuaremos con la capacitación en Educación en Seguridad Vial para profesores del Nivel Primario de los Centros Educativos aledaños a la carretera.
Continuaremos con la capacitación en Educación en Seguridad Vial para los pobladores de los Centros Poblados ubicados en la zona de influencia de la carretera.
Efectuaremos transmisión continua de mensajes sensibilizadores en Educación Vial en colegios y a través de nuestra cuenta en Facebook.
Continuaremos con el reparto de volantes informativos relacionados a la prevención en seguridad vial para los usuarios.
Continuaremos con las campañas navideñas en localidades aledañas a nuestra zona influencia.
b. Aspectos Operativos – Responsabilidad Social
Notes: Actualizar J. Taipe

## Slide 103
Obras de Construcción y Complementarias
Para el año 2018 se tiene previsto el inicio de la construcción de los Pasos a Desnivel Av. Centenario, Av. San Martin y Av. Perú.
En el año 2018 se tiene previsto culminar tramites de aprobación de los Estudios Definitivos de Ingeniería – EDIS y el inicio de ejecución de las obras de la ampliación de los Pasos a Desnivel Inferior: Irene Salvador, El Milagro, e Independencia.
Para el año 2018 se tiene previsto culminar los estudios de ingeniería y construcción del Ramal N° 2 del Intercambio Vial de Barranca Km 195.
El año 2018 se tiene programado culminar la construcción de las siguientes Obras Complementarias del Primer Grupo: Encarrilamiento de Giro a la Izquierda km 73+600, Barreras Tipo New Jersey km 75+000 al km 95+000, Acceso a Lomas de Lachay km 105+400.
Culminar los tramites de aprobación de Estudios Definitivos de Ingeniería del Segundo Grupo de Obras Complementarias.
b. Aspectos Operativos – Construcción
Notes: Actualizar C. Castillo

## Slide 104
El presupuesto de Norvial para el 2018 se basa en el supuesto de que se registrará un crecimiento anual del tráfico de 5.5% respecto de 2017.
Total Ejes proyectados 2018: 22,443 (Miles)
c. Aspectos Económicos y Comerciales
Chart: Proyección Tráfico ejes 2018
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Miles de Ejes | 1971.8646 | 1803.3421 | 1523.3915 | 1754.7688 | 1919.7951 | 1868.3607 | 1989.5148 | 1946.4307 | 1829.8194 | 1883.4461 | 1848.6153 | 2103.6206

## Slide 105
Para ejecutar la construcción de la primera etapa, Norvial se financió con dos entidades financieras dedicadas al desarrollo económico, social e institucional de sus países miembros.
Norvial a la fecha culmino la amortización del 100% de la deuda contraída con el BID y el IFC.
En abril de 2014, se dio inicio a la construcción de la segunda etapa, para lo cual Norvial en Julio 2015, ha emitido bonos por un total de S/365 millones, con dicho monto canceló el crédito puente y el saldo viene siendo utilizado para la construcción de la segunda etapa. .
La entidad financiera estructuradora de la emisión de bonos fue Credicorp Capital.
d. Aspectos Administrativos y Financieros

## Slide 106
Retraso en la liberación de los predios afectados e interferencias de servicios instalados, por parte del Concedente MTC para la ejecución de las Obras Complementarias y obligatorias de la Segunda Etapa.
Problemas sociales de centros poblados, municipalidades, organismos públicos, junta de usuarios de riego, compañías mineras, asociaciones de vivienda etc.; organismos públicos y privados que vienen reclamando la rápida construcción de obras complementarias y la culminación de las obras obligatorias.
Reclamos sociales como bloqueos de la carretera, disturbios, paralizaciones de las obras obligatorias y complementarias en ejecución.
Reclamos para la ejecución de obras de carácter temporal (gibas y semáforos) mientras se ejecuten las obras complementarias.
e. Problemas que podrían afectar el desarrollo de la Concesión
Notes: Actualizar A. Gamarra

## Slide 107: INDICE
Introducción
Aspectos Generales de la Infraestructura concesionada
Resumen ejecutivo. Principales Indicadores y/o metas alcanzadas al año 2017
Objetivos y Agenda de Trabajo para el 2018
Construcción de Obras Obligatorias y Obras Complementarias
Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2018
Conclusiones

## Slide 108
Dv. Primavera
Km. 161.5
Dv. San Nicolás
Km. 185
Fin de concesión Pativilca
Km. 204.3
S-I
I Etapa
14.5 km
S-II
I Etapa
23.5 km
S-III
I Etapa
19.3 km
Segunda Etapa
57 km. Carretera
4 Intercambios Viales
3 Puentes sobre ríos
3 Pasos a desnivel
Km. 181
Construcción Segunda Etapa
Huacho
Km. 147

## Slide 109
FUTURO PASO A DESNIVEL AV. CENTENARIO KM 149+300
Construcción Obras Obligatorias Pendientes
Construcción de los PADS Av. Centenario, Av. San Martin y Av. Perú
Notes: Actualizar C. Castillo

## Slide 110
Segunda Etapa
Se iniciará la construcción de la obra de los Pasos a Desnivel Centenario, San Martin y Perú.
FUTURO PASO A DESNIVEL AV. CENTENARIO KM 149+300
Construcción Obras Obligatorias Pendientes
Notes: Actualizar C. Castillo

## Slide 111
FUTURO PASO A DESNIVEL AV. SAN MARTIN KM 150+920
Construcción Obras Obligatorias Pendientes
Notes: Actualizar C. Castillo

## Slide 112
FUTURO PASO A DESNIVEL AV. PERÚ KM 152+160
Construcción Obras Obligatorias Pendientes
Notes: Actualizar C. Castillo

## Slide 113
FUTURO PUENTE PEATONAL KM 78+650
Construcción Obras Obligatorias Pendientes
Notes: Actualizar C. Castillo

## Slide 114
FUTURO PUENTE PEATONAL KM 80+420
Construcción Obras Obligatorias Pendientes
Notes: Actualizar C. Castillo

## Slide 115
El inicio de la obra de la segunda etapa inició en abril del 2014, esta obra consiste en la construcción de la segunda calzada desde Huacho hasta Pativilca, más cuatro intercambios viales, tres pasos a desnivel, dos puentes peatonales y tres puentes sobre ríos. En enero de 2018 se procedió con la puesta en servicio con la Recepción de parte de las Obras de la Segunda Etapa en una longitud de 52 km estando pendiente la ejecución del tramo comprendido entre el km 148+080 al km 153+185.
Construcción Segundo Tramo
Notes: Actualizar C. Castillo

## Slide 116
Menor tiempo de viaje.
Mayor seguridad en el desplazamiento por eliminarse posibilidad de choques frontales.
Se elimina deslumbramiento en manejo nocturno.
Se construyen intercambios y pasos a desnivel, eliminando semáforos y cruces a nivel, mejorando la seguridad.
Mejores condiciones de viaje traen como consecuencia ahorro de costos de operación vehicular y mejor aprovechamiento del tiempo.
Aumento de la competitividad del Norte Chico y todo el Norte en general.
Continuidad con autopista a Trujillo.
Construcción Segundo Tramo
Beneficios de la construcción de la segunda etapa

## Slide 117
Construcción Segundo Tramo
Notes: Actualizar C. Castillo

## Slide 118: INDICE
Introducción
Aspectos Generales de la Infraestructura concesionada
Resumen ejecutivo. Principales Indicadores y/o metas alcanzadas al año 2017
Objetivos y Agenda de Trabajo para el 2018
Construcción del Segundo Tramo de la Concesión
Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2018
Conclusiones

## Slide 119: Impacto sobre el desarrollo económico – social en la zona de influencia de la concesión
Impacto sobre el desarrollo económico - social
El año 2018 la Concesión NORVIAL tiene previsto actividades de Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Periódico y Construcción de obras complementarias, en ese sentido, los frentes de trabajo de dichas actividades requieren en conjunto un número considerable de proveedores locales para alimentación, hospedaje, entre otros.
Asimismo, para realizar las actividades de mantenimiento y construcción se requiere de la contratación de mano de obra local, es por ello que el año 2018 continuará con esa tendencia.
Es por ello que la contratación de proveedores y mano de obra local ha generado:
El incremento de la actividad comercial de la zona generando mayores ingresos a los comercios de la zona.
Mejora en sus condiciones de vida .
Mayores oportunidades de empleo.
Contratación de proveedores y mano de obra local
Notes: Actualizar J. Taipe

## Slide 120: INDICE
Introducción
Aspectos Generales de la Infraestructura concesionada
Resumen ejecutivo. Principales Indicadores y/o metas alcanzadas al año 2016
Objetivos y Agenda de Trabajo para el 2017
Construcción del Segundo Tramo de la Concesión
Otros aspectos relacionados a la concesión para el año 2017
Conclusiones

## Slide 121
Proponer permanentemente y trasladar las solicitudes de los centros poblados de las obras necesarias que ayuden a las comunidades a tener un transito peatonal seguro dentro de los pueblos y ciudades por donde cruza la carretera concesionada.
Norvial reafirma su compromiso en operar y mantener la concesión dentro de los más altos estándares de calidad en el servicio.
Trabajar de manera conjunta con las autoridades de las comunidades que se encuentran dentro de la zona de influencia de la concesión.
Mantener comunicación constante con el Concedente y Supervisor para una correcta administración de la Concesión.
Conclusiones
Notes: Revisar en conjunto

## Slide 122
Tener a la seguridad vial como uno de los mas importantes retos dentro del desarrollo de nuestra labor en la concesión y mantener nuestro compromiso firme en esta materia para reducir los índices de accidentabilidad en coordinación con las autoridades competentes, para ellos hemos propuesto un Plan de Acción “PASAMAYO MANEJO SEGURO” para lo cual se expuso los alcances en una primera reunión convocada por el Concedente y representantes de otras autoridades involucradas en materia de Seguridad Vial. (SUTRAN,CNSV, PNP, DGTT, OSITRAN…)
Conclusiones
Notes: Revisar en conjunto